## Diccionario de la EDT
[Utilizad el orden en el que van numeradas las fichas y que correspondería a las fases del proyecto (los campos de Fechas, Recursos y Condiciones pueden dejarse en blanco). El número de fichas se puede calcular a partir del siguiente supuesto: los paquetes de trabajo a documentar abarcarán las fases de Análisis, Diseño, Implementación, Pruebas e Implantación. Por cada una de estas fases podemos tener entre 3-4 entregables y cada entregable entre 4-5 paquetes de trabajo con lo que daría un número entre 60 y 100 paquetes de trabajo o fichas a entregar (dividiros el trabajo entre los componentes del grupo). Para la selección de entregables y los trabajos a realizar en cada entregable se recomienda utilizar el documento “Guía sobre las fases y tareas de un proyecto software” incluyendo los ejemplos de EDT que aparecen al final de dicho documento. También puede encontrarse una plantilla de la ficha “wbs-dictionary-card.docx” como la presentada a continuación]

Número: / 1.0	Nombre: / Análisis de requisitos	Autor: / Jon Dep
	Descripción:
Duración /Esfuerzo:

	Condiciones y Limitaciones

La duración la calculamos a ojo, simplemente vemos el árbol de la edt y distribuimos cuánto dura cada hoja El número es el que sale en la EDT Solo se hace de los nodos hoja
Número: / 1.3.1.1	Nombre: / Admin	Autor: / María Ribes
	Descripción: / Implementación del código de la ventana o vistas de un cliente de la aplicación tipo administrador. Sus accesos a la aplicación, a los datos y sus funciones o requisitos.
Duración /Esfuerzo:

	Condiciones y Limitaciones / Deberá estar diseñada la vista previamente

Número: / 1.3.1.2	Nombre: / Usuario	Autor: / Manuel José
	Descripción: / Implementación del código de la ventana o vistas de un cliente de la aplicación de tipo usuario. Sus accesos a la aplicación, a los datos y sus funciones o requisitos.
Duración /Esfuerzo:

	Condiciones y Limitaciones / Deberá estar diseñada la vista previamente

Número: / 1.3.1.3	Nombre: / Empleado	Autor: / Manuel José
	Descripción: / Implementación del código de la ventana o vistas de un cliente de la aplicación de tipo empleado. Sus accesos a la aplicación, a los datos y sus funciones o requisitos.
Duración /Esfuerzo:

	Condiciones y Limitaciones / Deberá estar diseñada la vista previamente

Número: / 1.3.2.1	Nombre: / Programas	Autor: / Manuel José
	Descripción: / Implementación de todo el código que permite hacer funcionar a la aplicación (métodos o funciones que utilizarán las ventanas de los clientes de la aplicación).
Duración /Esfuerzo:

	Condiciones y Limitaciones / Deberá está diseñada la estructura de ventanas del proyecto y sus necesidades.

Número: / 1.3.3.1	Nombre: / Base de datos	Autor: / Manuel José
	Descripción: / Elegir un lenguaje de programación, vistas, consultas y estructura de la base de datos de nuestro proyecto.
Duración /Esfuerzo:

	Condiciones y Limitaciones / .

Número: / 1.3.3.2	Nombre: / Gestor de la base de datos	Autor: / Manuel José
	Descripción: / Implementar el sistema que permitirá conectar nuestros accesos a la base de datos de las ventanas del proyecto con la base de datos en sí, para obtener la información guardada.
Duración /Esfuerzo:

	Condiciones y Limitaciones / Diseñar e implementar los métodos o funciones que van a hacer uso del gestor y también la base de datos propiamente dicha.

Número: / 1.4.1	Nombre: / Pruebas de interfaz	Autor: / Manuel José
	Descripción: / Realizar las diferentes evaluaciones para comprobar si las interfaces realizadas en cada una de las ventanas son útiles, manejables y aceptables por los clientes.
Duración /Esfuerzo:

	Condiciones y Limitaciones / Diseñar e implementar las ventanas e interfaces.

Número: / 1.4.2	Nombre: / Pruebas de programas	Autor: / Manuel José
	Descripción: / Realizar las diferentes evaluaciones para el correcto funcionamiento de la aplicación en general, haciendo que cada tipo de cliente de la aplicación tenga disponibles sus casos de uso analizados previamente.
Duración /Esfuerzo:

	Condiciones y Limitaciones / Diseñar e implementar la aplicación completa y analizar los requisitos de cada tipo de cliente.

Número: / 1.4.3	Nombre: / Pruebas de datos	Autor: / Manuel José
	Descripción: / Realizar las diferentes evaluaciones para el correcto funcionamiento de los datos que se almacenan en la aplicación, que no ocurran fallos por condiciones de carrera ni inconsistencias.
Duración /Esfuerzo:

	Condiciones y Limitaciones / Diseñar e implementar la aplicación completa, así como la base de datos y sus accesos.

Número: / 1.4.4	Nombre: / Pruebas integradas	Autor: / Manuel José
	Descripción: / Realizar las diferentes evaluaciones para el correcto funcionamiento de la aplicación en su totalidad ya directa al cliente.
Duración /Esfuerzo:

	Condiciones y Limitaciones / Diseñar e implementar la aplicación completa.

Número: / 1.4.5	Nombre: / Pruebas por equipos diferenciados del desarrollo	Autor: / Manuel José
	Descripción: / Realizar las diferentes evaluaciones para el correcto funcionamiento de la aplicación en su totalidad, pero evaluada por equipos o personas diferentes al nuestro con el que hemos desarrollado la aplicación.
Duración /Esfuerzo:

	Condiciones y Limitaciones / Diseñar e implementar la aplicación completa.